|  |  | CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NITERÓI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EMPREENDIMENTO: |  |  | PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL PRÓ-SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPERAÇÃO: |  | OS/OSA |  | Nº PLANAVE |  |  |  | REV. PLANAVE |  |
|  |  | 1.17.195 |  | 01/00 |  | MC-H04-J04-0008 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | CONTRATO: |  |  |  | Nº CLIENTE |  |  |  | REV. CLIENTE |  |
|  |  | SEXEC Nº 009/2018 |  |  |  | UGP-CAF-NIT-0046 |  |  |  | 0 |  |
| TÍTULO: | PROJETO CANTO DE ITAIPU – MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ORÇAMENTO – LOTE 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES |  |  |  |  |  | DATA | EXE. | VER. |  | APR. |
| 0 | PARA APROVAÇÃO |  |  |  |  |  | 21/12/18 | JEA | PVC |  | HVA |

ÍNDICE

- SERVIÇOS PRELIMINARES.............................................................................................03

- PAISAGISMO.....................................................................................................................04

- OBJETIVO

Este documento tem por finalidade apresentar a memória de cálculo dos quantitativos as obras a serem implantadas no projeto urbanístico e sócio ambiental do canto de itaipu – Niterói – RJ.

Os quantitativos permitirão a elaboração  do orçamento das obras dentro dos padrões EMOP.

- MEMÓRIA DE CÁLCULO

Configuração EMOP

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - 01.050.0614-0 MÃO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JÚNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS.

88 HORAS MÊS X 2 MESES = 176,00 HORAS

  - 01.050.0711-0 MÃO-DE-OBRA DE BIÓLOGO JUNIOR, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS.

2 DIAS/SEMANA X 8 SEMANAS X 2 HORAS/DIA = 32 HORAS

  - 19.004.0045-2 VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1,0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA.

176 HORAS (ENGENHEIRO) X 0,70 DE USO = 123,00 HORAS

  - 19.004.0045-4 VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1,0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA

176 HORAS (ENGENHEIRO) X 0,30 DE USO = 53,00 HORAS

  - 02.011.0010-0 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSCICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE APOIO, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA.

PARA CERCA DE PROTEÇÃO DE MUDAS (PREVISÃO) = 173,00 m²

  - 02.004.0002-1 BARRACÃO DE OBRA EXECUTADO COM PAREDES DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, LISA, DE COLAGEM FENÓLICA, À PROVA D’ÁGUA, DE 2,44 X 1,22M E 9MM DE ESPESSURA E PISO E ESTRUTURA DE MADEIRA DE 3ª, SENDO A COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, EXCLUSIVE PINTURA E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, INCLUSIVE INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS, CONFORME PROJETO Nº 2005/EMOP, CONSTANDO DE: ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, DEPÓSITOS E TORRE COM CAIXA D’ÁGUA DE 500L, SENDO REAPROVEITADO 5 VEZES

3,00 m x 4,00 m = 12,00 m²

TOTAL = 12,00 m2

  - 02.015.0001-0 INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA  ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE RESPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO.

TOTAL = 1,00 UN

  - 02.016.0001-0 INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRAS , M3 - CHAVE 100 A, CARGA 3kW, 20 cv, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR

TOTAL = 1,00 UNIDADE

  - 02.004.0012-0 SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COM 2,00 m², EXECUTADO COM TÁBUAS DE MADEIRA DE 3ª, E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALAÇÕES E APARELHOS 2 VEZES

TOTAL = 1 UNIDADE

  - 05.100.0900-0 UNIDADE DE REFERÊNCIA PARA DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, TAIS COMO: CONSUMO DE ÁGUA, TELEFONE, ENERGIA ELÉTRICA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE ESCRITÓRIO, COMPUTADORES, SUBSÍDIOS EM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, ART, FOTOGRAFIAS, UNIFORMES, DIÁRIAS E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JÁ CONSIDERADAS. VEJA O CRITÉRIO PARA UTILIZAÇÃO DESTE ITEM NA CONTRA-CAPA DO BOLETIM MENSAL DE CUSTOS

SOMATÓRIO DOS ITENS DE 1.1 A 1.9 = RESULTANTE 1

RESULTANTE 1 X 5% RESULTANTE 2

RESULTANTE 2 / PELO PREÇO UNITÁRIO = QUANTIDADE DE UR (UNIDADE REFERÊNCIA)

- PAISAGISMO

OS ITENS RELATIVOS AO PAISAGISMO, COMPOSTOS DO ÍTEM 2.1 AO ÍTEM 2.11, FORAM        QUANTIFICADOS POR LEVANTAMENTO DE ACORDO COM O PROJETO DE PAISAGISMO.