EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA

ERRATA

CONCORRÊNCIA PUBLICA 09/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que foi retificado o seguinte ponto do Edital:

1)O item 3.1 passa a vigorar a seguinte redação: As despesas decorrentes da presente LICITAÇÃO no valor máximo estimado de R$175.758.736,86 (cento e setenta e cinco milhões setecentos e cinquenta e oito mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), pelo PT 1051.15.512.0010.3001, ND 4.4.90.51.00, FT 138.

2)Foi incluído o item 15.12. O serviço remanejado, previsto no item com código 05.100.0500-F das planilhas orçamentárias, será precedido de orçamento da concessionária ou responsável pelo mesmo, que especifique, localize e dimensione detalhadamente todas as atividades, materiais, mão-de-obra e equipamentos envolvidos devendo ser a Contratada remunerada, apenas por esses valores orçados.

3)Foi incluído o item 15.13. Os serviços relativos a ensecadeira (código 05.080.0025-A), previsto nas planilhas orçamentárias, somente serão executados após detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informações, como nível de água, talude natural e índices de suporte, que devem servir de suporte para a tomada de decisão sobre as soluções técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de serviço envolvidas, devendo-se anotar em diário de obras as condições executivas observadas no canteiro.

4)A presente licitação permanece adiada “sine-die”.

29 de outubro de 2020. Presidente da CPL da EMUSA.