**ANEXO V**

**MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**DRAGAGEM DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DE NITERÓI**

**Planilha Orçamentária**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO** |  | **QUANTIDADE** | **%** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **ELABORAÇÃO DE PROJETOS** |  |  | **2,440%** |
| 1,1 | Projeto Básico | projeto | 1 | 1,303% |
| 1,2 | Projeto Executivo | projeto | 1 | 1,137% |
| **2** | **MOBILIZAÇÃO - DRAGAGEM** |  |  | **5,575%** |
| 2,1 | Draga AT.7.700M³ (1 UNID) | draga | 1 | 4,423% |
| 2,2 | Draga BACKHOE (1 UNID) e 2 Batelões de Carga autopropulsados (2UNID) | conjunto | 3 | 0,576% |
| 2,3 | Draga Clamshell (1 UNID) e 2 Batelões de Carga (2UNID) | conjunto | 3 | 0,576% |
| **3** | **DRAGAGEM** |  |  | **86.410%** |
| 3,1 | Draga AT.7.700M³ (1 UNID) | m3 | 693.334 | 18,837% |
| 3,2 | Draga BACKHOE (1 UNID) e 2 Batelões de Carga autopropulsados (2UNID) | m3 | 2.029.767 | 7,210% |
| 3,3  3,4 | Draga Clamshell (1 UNID) e 2 Batelões de Carga (2UNID)  Material Contaminado - retirada, tratamento e colocação de Geotubos | m3 | 118.636 | 18,350%  42,013% |
| **4** | **DESMOBILIZAÇÃO - DRAGAGEM** |  |  | **5,575%** |
| 4,1 | Draga AT.7.700M³ (1 UNID) | draga | 1 | 4,423% |
| 4,2 | Draga BACKHOE (1 UNID) e 2 Batelões de Carga autopropulsados (2UNID) | conjunto | 2 | 0,576% |
| 4,3 | Draga Clamshell (1 UNID) e Batelões de Carga (2UNID) | conjunto | 1 | 0,576% |
| **TOTAL DO EMPREENDIMENTO 100,000%** | | | | |

Nota: O valor total deverá ser distribuído pelas etapas, nos percentuais exatos informados na tabela acima, esclarecido que cada linha que compõe os grupos é considerada uma etapa.

Local e data

*Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa/consórcio*

Nome, Cargo e nº da identidade